Kraków, 10.01.2014 r.

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Ul. Cegielniana 4A

30-404 Kraków

**OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE PRAC BADAWCZYCH (2)**

W związku z planowaną realizacją projektu pn**. *Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego do tworzenia i zarządzania projektami B+R*** realizowanego przez Fundację Inicjatyw Innowacyjnych ogłasza się nabór ofert na wykonanie prac badawczych.

**1. Zamawiający:**

Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych

Ul. Cegielniana 4A

30-404 Kraków

REGON: 120996185

NIP: 6772331705

KRS: 0000334810

Data rejestracji: 19.08.2009

**2. Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:**

Osoba do kontaktu: Tomasz Jewiarz – Wiceprezes zarządu

tel.: +48 12 350 57 52

adres: Ul. Cegielniana 4A, 30-404 Kraków

e – mail: tomasz.jewiarz@fii.org.pl

**3. Opis przedmiotu usług i termin wykonania prac:**

**Prace Badawcze**

* 1. (Zadnie 3) Opracowanie algorytmów oceny kondycji przedsiębiorstwa oraz tworzenia koncepcji projektu i analizy szans na uzyskanie dofinansowania

Okres realizacji zadania: 01.07.2014 -15.09.2014

* 1. (Zadnie 5) Opracowanie algorytmów przygotowania projektów B+R w systemie informatycznym SWOPBiR

Okres realizacji zadania 01.10.2014 -15.12.2014

3.3 (Zadnie 7) Wykonanie logicznego modelu i projektu funkcjonalnego modułu tworzenia projektów B+R systemu informatycznego SWOPBiR

 Okres realizacji zadania 01.01.2015 -15.04.2015

3.4 (Zadnie 10) Opracowanie algorytmów oraz wykonanie projektu funkcjonalnego modułu zarządzania projektami B+R systemu informatycznego SWOPBiR

 Okres realizacji zadania 01.05.2015 -15.08.2015

**Prace rozwojowe**

3.5 (Zadnie 1) Opracowanie prototypu systemu do tworzenia i zarządzania projektami B+R

Okres realizacji zadania 01.09.2015 – 30.11.2015

**4. Kryteria oceny ofert:**

4.1 Cena – 100%

**5. Miejsce i termin składania ofert:**

5.1 Adres: Ul. Cegielniana 4A, 30-404 Kraków

5.2 Termin: do 24.01.2014 r.

5.3 Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową.

**6. Pozostałe informacje:**

6.1 Oferty należy składać na wykonanie wszystkich w/w usług.

6.2 Oferty muszą zawierać:

* cenę za realizację zadania i poszczególnych podzadań
* termin realizacji zadania i poszczególnych podzadań

6.3 Z wybranym w postępowaniu oferentem zostanie podpisana umowa warunkowa na wykonanie w/w usług. Warunkiem wejścia w życie w/w umowy będzie podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach działania 1.4 *Wsparcie projektów celowych* osi priorytetowej 1 *Badania i rozwój nowoczesnych technologii* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pomiędzy Instytucją Pośredniczącą (Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) oraz Fundacją Inicjatyw Innowacyjnych.

6.4 Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych

6.5 Nie dopuszcza się składania ofert warunkowych i wariantowych

6.6 Wszelkie koszty związane z udziałem Oferenta w niniejszym postępowaniu ponosi Oferent.

6.7 Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty w oparciu o punkt 4 niniejszego ogłoszenia – Kryteria oceny ofert, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji.

6.8 Wybór dostawcy oraz podpisanie umowy warunkowej nastąpi nie później niż do 31 styczeń 2014 r.

6.9 Oferta powinna być ważna przez 45 dni kalendarzowych, licząc od dnia wyznaczonego na termin składania ofert.

6.10. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz czytelny podpis. Oferta powinna zostać umieszczona w zamkniętej kopercie, na której będą znajdować się dane adresowe oferenta, zleceniodawcy oraz adnotacja: „Konkurs ofert na prace badawcze - „***Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego do tworzenia i zarządzania projektami B+R (2)*** ”. Nie otwierać przed dniem 24.01.2014 roku, godz. 12.00.”

Z poważaniem

 *Zarząd Fundacji Inicjatyw Innowacyjnych*